## Slide 1
캡스톤디자인(2) · 7주차 중간점검 발표
[프로젝트명]
[팀명] | [팀원: 이름(역할), 이름(역할), …]
[발표일 YYYY-MM-DD] · 발표 5~7분
[ ] 안의 안내 문구는 모두 지우고 우리 팀 내용으로 바꿉니다. 슬라이드 순서(①~⑥)는 바꾸지 않습니다.
Notes: 발표 순서는 모든 팀 공통: ① 문제·목표 ② FR별 진행 현황 ③ 시연·증빙 ④ 6주차 Action Plan 결과 ⑤ 팀원별 기여 ⑥ 위험·8주차 계획. 전체 5~7분.

## Slide 2
①
해결하려는 문제와 프로젝트 목표
약 40초
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
2
[사용자 문제] 누가, 어떤 상황에서, 무엇이 불편한가 — 한 문장
[최종 결과물] 15주차에 시연할 기능 범위
[7주차 목표와 달성 여부] 예: FR-02 오류 조건 TC 3건 통과 → 2건 통과(미달)
[시스템 구성도 또는 화면 1장] (선택)
Notes: 목표는 측정 가능한 문장으로. 7주차 목표를 달성하지 못했다면 그대로 말합니다.

## Slide 3
②
요구사항(FR)별 진행 현황
약 1분 30초
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
3
FR ID | 요구사항 | 담당 | 시험 결과(TC) | 상태 | 증빙
[FR-01] | [요구사항] | [이름] | [TC-01 5/5 통과] | [검증완료] | [슬라이드 ③ / URL]
가중 진척률 [ ] %
단순 완료율 [ ] % (검증완료 [ ] / 전체 [ ] WBS)
계획 대비 [ ± %p ] — 원인: [사실 기반으로 한 줄]
Notes: 수치는 팀 추적 시트 4_WBS진척의 자동 계산값을 그대로 씁니다. 증빙 URL이 없는 항목은 0%로 계산되었는지 확인하세요.

## Slide 4
③
시연 또는 대체 증빙
약 1분 30초
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
4
[시연 화면 캡처 또는 영상 링크]
시연 실패에 대비해 반드시 캡처/영상을 함께 준비합니다.
[시연 시나리오]
1) 정상 입력: …
2) 오류 입력: …
3) 기대 결과 vs 실제 결과
[증빙 링크]
커밋/PR, 시험 로그
Notes: 발표 전 1회 재실행. 정상 조건과 오류 조건을 하나씩 보여 주면 검증 근거가 됩니다.

## Slide 5
④
6주차 Action Plan 이행 결과
약 1분
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
5
Action ID | 조치 내용 | 담당 | 결과 | 근거 / 미이행 사유
[A-01] | [조치 내용] | [이름] | [완료/부분/미이행] | [증빙 URL 또는 사유]
[배운 점 한 줄] 계획대로 되지 않은 이유와 이번 주에 바꾼 방식

## Slide 6
⑤
팀원별 기여
약 1분
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
6
이름 | 담당 WBS/FR | 이번 주 수행 내용 | 증빙 | 시간(h)
[이름] | [WBS-03 / FR-01] | [구체적 수행 내용] | [커밋 URL] | [ ]
각 팀원이 자기 행을 직접 설명합니다. (팀 추적 시트 8_팀원기여와 일치)

## Slide 7
⑥
남은 위험과 8주차까지 계획
약 1분
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
7
위험 ID | 내용 | 점수 | 대응 | 담당·기한
[R-01] | [위험 내용] | [ ] | [대응 방안] | [이름 / 날짜]
우선순위 | 작업 | 담당 | 완료 기준
1 | [작업] | [이름] | [확인 방법]
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 8
질의응답 · 부록(증빙 링크 모음)
[팀명] · 캡스톤디자인(2) 7주차 중간점검
8
[저장소 URL]
[팀 진행현황 보고서 URL]
[팀 추적 시트 URL]
[시연 영상 URL]
※ 모든 링크는 “링크가 있는 모든 사용자 보기”로 공유했는지 확인